**Kế hoạch thực hiện TLCN**

Tên đề tài: Website bán sách và thiết bị học tập

Họ và tên SV thực hiện:

1. Bùi Hà Nhi MSSV: 18110168
2. Nguyễn Quang Vũ MSSV: 18110241

GVHD: Nguyễn Trần Thi Văn

Thời gian: 15 tuần

Ngày bắt đầu: 23/08/2021

Ngày kết thúc: 06/12/2021

Kế hoạch cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần | Ngày | Nhiệm vụ (Công việc dự kiến) | Người chịu trách nhiệm | Sản phẩm | Kết quả thực tế | Chữ ký của GVHD |
| 1+2 | 23/8 – 5/9 | * Phân tích requirements, xây dựng usecase, sequence diagram. * Thiết kế architechture của hệ thống * Thiết kế và cài đặt database. | Nhi + Vũ | - Docs bao gồm requirement specification, usecase và sequence diagram, system architechture.  - Database diagram của hệ thống. |  |  |
| 3 + 4 | 6/9 – 19/9 | * Thiết kế giao diện cho website. * Thiết kế các API cần thiết cho hệ thống. * Thu thập dữ liệu cho database. | Nhi + Vũ | * API Server với những API đã được chuẩn bị cần thiết. * Dữ liệu ban đầu của database đã được chuẩn bị. |  |  |
| 5 + 6 | 20/9 – 3/10 | * Thiết kế giao diện cho website. * Thiết kế các API cần thiết cho hệ thống. * Tiến hành gắn API | Nhi + Vũ | * Kỳ vọng toàn bộ hệ thống sẽ hoàn thành được 65% ở giai đoạn này. |  |  |
| 7 + 8 | 4/10 – 17/10 | * Thiết kế giao diện cho website. * Thiết kế các API cần thiết cho hệ thống. * Tiến hành gắn API | Nhi + Vũ | * Kỳ vọng toàn bộ hệ thống sẽ hoàn thành được 85% ở giai đoạn này. |  |  |
| 9+10 | 18/10 – 31/10 | * Triển khai hệ thống lên internet. * Viết báo cáo * Trao đổi với giảng viên về báo cáo. | Nhi + Vũ | Hoàn thành việc xây dựng hệ thống |  |  |
| 11+12 | 1/11 – 14/11 | * Tiến hành quá trình kiểm thử, viết báo cáo. | Nhi + Vũ | Website đã được kiểm thử, sửa lỗi. |  |  |
| 13+14 | 15/11 – 28/11 | * Hoàn tất chương trình. | Nhi + Vũ | Bản báo cáo hoàn chỉnh để in và nộp |  |  |
| 15 | 29/11 – 5/12 |  |  |  |  |  |